ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

Обществена поръчка с предмет:  „Осъществяване на Строителен надзор по обекти, както следва: „Основен ремонт на тротоарна настилка по ул. "Комсомолска", гр. Шабла.“; „Основен ремонт на улица „Осма“ и улица „Петнадесета“ в с. Дуранкулак, община Шабла.“; „Основен ремонт на ул. "3-та", с.Крапец, община Шабла““

Строителния надзор ще бъде упражняван при изпълнение на договорите за СМР на обекти, както следва:

Обект № 1: „Основен ремонт на тротоарна настилка по ул. "Комсомолска", гр. Шабла.“;

Обект № 2: „Основен ремонт на улица „Осма“ и улица „Петнадесета“ в с. Дуранкулак, община Шабла.“

Обект № 3: „Основен ремонт на ул. "3-та", с.Крапец, община Шабла“

Обществената поръчка обхваща: осъществяване на строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл. 166, чл. 168, чл. 176а ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България.

Услугата за упражняване на строителен надзор цели качествено изпълнение на СМР, за което ще следи квалифициран консултант. Консултантът ще осъществява “Строителен надзор” по Закона за устройство на територията, за което той трябва да притежава Удостоверение/лиценз за упражняване на строителен надзор, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол/Министъра на МРРБ (МРРБ) по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за извършване на дейността.

Консултантът е отговорен за прилагане на всички изисквания на българското законодателство по отношение строителния надзор на извършените видове СМР.

Консултантът действа съгласно изискванията на българските закони, които регламентират действията, които трябва да бъдат извършени и актовете, които следва да бъдат съставени в процеса на извършване на строителството. Консултантът и неговия екип ще контролират изпълнението на проектите и тяхното съответствие с техническите изисквания за това. Консултантът ще бъде отговорен за осигуряването на всички изисквания и документи за окончателното приключване на строителните работи по обекта.

Предметът на поръчката включва задължителният обхват, посочен изрично в чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Техническият паспорт по реда на чл.176а от ЗУТ, а именно:

1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване).

2. Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа само в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, като състави необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. В тридневен срок от съставянето на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво да завери Заповедната книга на строежа и да уведоми писмено в 7-дневен срок от заверката Общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК).

4. Ангажимент на Консултанта е изготвянето и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Предаването и приемането на извършените СМР ще се удостоверява със съставяне на Констативен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените в него правоспособни лица. Всеки констативен протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Гореизброените документи, се изготвят в три еднообразни екземпляра се подписват от Консултанта, упражняващ строителният надзор на строежа.

5. Подготовка на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за изпълненото строителство за издаване на Разрешение за ползване на обекта на възлагане.

6. Внасяне на окончателния доклад в Община град Шабла. След окончателното приключване на СМР, консултантът, упражняващ строителния надзор, изготвя окончателен доклад.

# 7. Изготвяне и регистриране на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176а от ЗУТ.

Строителният надзор ще бъде изпълняван съгласно изискванията на възложителя, определени в сключените договори между Община Шабла и изпълнителите. Изпълнителят ще осигури надежден контрол с оглед качествено изпълнение на планираните строително-монтажни дейности, съгласно заложените качествени и количествени параметри.

Строителният надзор ще съблюдава за законосъобразност, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителство, изпълнение на СМР съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2, спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, въвеждане в експлоатация и др.

Вложените материали за изпълнение на СМР трябва да отговарят на действащите стандартизационни норми. Изпълнението на СМР трябва да съответства на всички нормативни документи, регламентиращи съответния вид дейност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНСУЛТАНТА:

- Упражняване на строителен надзор в съответствие с чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията чрез екип от правоспособни квалифицирани лица;

- Извършване на контрол върху количеството и качеството на извършваните СМР на обекта, включително на влаганите материали в строителството;

- Контрол върху спазването на линейния график на етапите на изпълнение на СМР и при неговото забавяне или нарушаване своевременно уведомяване на възложителя;

- Точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на обекта;

- Предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на съответния обект и договорените за изпълнение СМР, което включва задължителни посещения на обекта по време на строителството на отговорните членове от екипа;

- Отчитане, проверяване и подписване чрез екипа от правоспособни квалифицирани лица от надзорния състав на изпълнителя актовете за изпълнени СМР, с които се документират количеството, обемът и стойността на извършените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключения договор за строителство;

- Осигуряване на присъствие на строежа на лицата, отговорни за контрола върху изпълнението на строителството, както и специалистите от съответните специалности в зависимост от изпълняваните СМР;

- Изготвяне на технически паспорт на строежите при реда, сроковете и условията на чл. 176а и чл. 176б от ЗУТ и съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

КОНСУЛТАНТЪТ ОСИГУРЯВА ЦЕЛИЯ НЕОБХОДИМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ЗА ЕФЕКТИВНО И ОБХВАТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор чрез екип от правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Всички експерти, които ще осъществяват строителен надзор трябва да са включени в списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, приложен към лиценза/удостоверението на участника в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и/или на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

КОНСУЛТАНТЪТ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА:

1. Законосъобразно започване на строежа;

2. Осъществяване на контрол по време на изпълнение на СМР дейностите;

3. Пълнотата и правилното съставяне или изготвяне на актовете и протоколите по време на строителството;

4. Спиране на строежа, който се изпълнява при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ;

5. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

6. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

7. Годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

8. За щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

ПРОТОКОЛИ, СЪСТАВЯНИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

По време на строителството със съставянето на актовете и протоколите, предвидени в Наредба № 3 се удостоверява спазването на изискванията към строежите. Тези актове и протоколи се съставят само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169 ал.1 и 2. Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, свързани с изпълнението на строежите и от констатации при задължителни проверки, огледи и измервания на място. Консултантът е длъжен да подписва всички протоколи за установяване на изпълнените видове СМР. С подписа си удостоверява, че е приел и гарантира качеството на изпълнените видове работи и съответствието им с изискванията на нормативните документи.

Място за изпълнение на обществената поръчка: Предвидените дейности по упражняване на строителен надзор ще се изпълняват в гр. Шабла, с. Крапец и с. Дуранкулак, община Шабла.

Финансиране: Финансирането на  настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е осигурено от бюджета на Община Шабла

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка: до 5 415,00 (пет хиляди четиристотин и петнадесет лева) лева без ДДС, разпределена по обекти, както следва:

1. За обект „Основен ремонт на тротоарна настилка по ул. "Комсомолска", гр. Шабла.“ – 1 666,67 (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС;

2. За обект „Основен ремонт на улица „Осма“ и улица „Петнадесета“ в с. Дуранкулак, община Шабла.“ – 2 083,33 (две хиляди осемдесет и три хиляди лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС;

3. За обект „Основен ремонт на ул. "3-та", с.Крапец, община Шабла“ – 1 665,00 (хиляда шестстотин шестдесет и пет лева) лева без ДДС.

Срок за изпълнение на обществената поръчка: Срокът за изпълнение на обществената поръчка, в това число за издаване на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 ЗУТ, издаване на Разрешение за ползване на строежа, съставяне на технически паспорт, съобразно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложения № 2 и № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и е до издаване на Разрешение за ползване на обекта.