[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]






Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
„Упражняване на авторски надзор на рехабилитация на път DOB 1108 и DOB 2100, община Добричка“
I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 
Предметът на настоящата поръчка е упражняване на авторски надзор на:

„Рехабилитацията на участък от път DOB 1108 / III-293, Паскалево - Свобода – Росеново – Божурово – граница общ. (Добричка-Крушари) – Лозенец / DOB 2176/;
„Ремонт и рехабилитация на общински път DOB2100 / ІІІ - 7106 / Карапелит - Медово - Бенковски / DOB1199 / от км 0+000 до 0+410.

За реализирането на строежите са избрани Строител и Строителен надзор.
Изпълнението на дейностите, предмет на поръчката е свързано с посещения на мястото на обектите, намиращи се на територията на община Добричка, област Добрич. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е съгласно срока на действие на договора за строителство. Срокът за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка започва да тече от подписване на съответния протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, със срок на действие за целия период на изпълнение на СМР на обектите до въвеждането им в експлоатация. 
II. ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ

Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на проектите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, приложимата подзаконова нормативна уредба и изискванията на Възложителя както следва: 
· Упражнява авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и носи отговорност за изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ; 

· Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време на строителството;
· По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 
· Да не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените работни проекти по време на строителството на строежите, а при необходимост да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ; 
· Да осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за изпълнение на строителството, както и други дейности – предмет на договора; 
· Да съгласува сертификати и декларации за съответствие на строителните материали (фракции, арматура и т.н.), издадени от сертифицирани лаборатории и фирми, във връзка със спазването на синхронизираните европейски стандарти БДС EN; 
· Да прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проектите и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежите и са задължителни за останалите участници в строителството; 
· Да осигурява възможност на Възложителя да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия; 
· Да съгласува с Възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в уточнените видове дейности със строителя/лите; 
· Да извършва експертни дейности и консултации;
· В съответствие с изискванията на Възложителя, проектантите по посочените специалности да осъществяват авторски надзор при реализацията на проектите по всички части; 

· Да оказват техническа помощ при реализирането на обектите; 
· Да участва в работата на приемателна комисия за въвеждане на обектите в експлоатация; 
· Да оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обектите; да дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проектите, допустими по ЗУТ. 
· Заверява екзекутивната документация, в случаите, когато е необходима
· Участва в организирани работни срещи между участниците в строителството по проблемни казуси, важни обстоятелства, проверки от финансиращия орган и др.;

· При възникнала необходимост по време на строителството от съществена промяна по чл.154, ал.2, т.6 от ЗУТ и по искане на Възложителя извършва разделяне на предложените проекти на етапи, като нанася корекции в графичната им част и подготвя нови или допълва обяснителните записки.
· При всяко посещение на строежа оглежда и установява състоянието му и дава решения за възникналите проблеми. В случай, че даден проблем не може да бъде решен веднага на място, поема задължението във възможно най – кратък срок да направи необходимите проучвания и да направи съответното решение. Всички констатации и решения се записват в заповедната книга;
· Своевременно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за невъзможността си да присъства на строежа или да участва в работна среща на определената дата и час като посочи причините за това.
III. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО


Всяко плащане на извършения авторски надзор се извършва въз основа на „Сметка – отработени часове“, подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представители на Възложителя и на ръководителя на екипа на строителния надзор и фактура за дължимата сума, издадена от изпълнителя и представена на възложителя. 

Всяко дължимо плащане се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването на изискваните документ.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Изпълнителят изготвя списък на проектантите, които ще извършват авторски надзор по всички части на проектите. Лицата следва да притежават през целия срок на изпълнение на договора, валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 или чл.173 от ЗУТ.
В списъка Изпълнителя да посочи лице за контакт, което ще отговаря за всички строежи.
В случай, че проектант е възпрепятстван да изпълнява авторския надзор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предложи друг проектант, с необходимата професионална квалификация и опит или да даде писмено съгласие за възлагането на изпълнението на Услугата на друг специалист, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2

